## Slide 1: Xây dựng website Xây dựng website bán đồ ăn uống cho sinh viên kí túc xá ĐHQG TP.HCM
Báo Cáo Tổng kết dự án
Ngày: 12/12/2017
Người viết: Huỳnh Hữu Lợi

## Slide 2: Xây dựng website bán đồ ăn uống cho sinh viên KTX ĐHQG TP.HCM
Mục tiêu và các giai đoạn của dự án:
  Nghiên cứu cách phát triển trang web cũng như tiềm hiểu nhu cầu về đồ ăn uống cho sinh viên từ đó đưa ra những chức năng cần thiết cho trang web (khởi động).
  Phân tích để quyết định kế hoạch thực hiện dự án cũng như phân chia công việc cho từng thành viên trong nhóm (hoạch định).
  Phối hợp các công việc của từng thành viên trong nhóm cũng như tìm cách giải quyết các vấn đề phát sinh (thực hiện).
  Kiểm soát phạm vi và vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển web (kiểm soát).
  Báo cáo kết quả tổng kết và bài học kinh nghiệm.

## Slide 3
Dự toán chi phí và lợi nhuận:
  Trình bày bảng phân tích nghiệp vụ NPV, ROI, payback
  Chi phí giờ công và chi phí lương cho nhân sự
Nghiên cứu khảo sát các dự án tương tự về chức năng và thành phần của trang web:
  Tham khảo các trang web bán hàng lớn như Lazada, Tiki,…
Tính toán và đưa ra mô hình trọng số các chức năng, để triển khai hoặc thuê mướn nhân công.
Khởi động dự án

## Slide 4
  Nhân lực:
    Lê Văn Thống: Quản trị dự án, quản lí lập kế hoạch phát triển dự án.
    Nguyễn Thành Nam: Chuyên viên IT, Phát triển và hoàn thiên hệ thống.
    Chung Vĩnh Kiện: Chuyên viên IT, Phát triển và hoàn thiên hệ thống.
    Nguyễn Thế Kiệt: Chuyên viên IT, Phát triển và hoàn thiên hệ thống.
    Huỳnh Hữu Lợi: Chuyên viên khảo sát thị trường, Tìm hiểu, khảo sát và báo cáo về nhu cầu ăn vặt của sinh viên.
    Vũ Hoàng Khánh: Chuyên viên khảo sát thị trường, Tìm hiểu, khảo sát và báo cáo về nhu cầu ăn vặt của sinh viên.
Khởi động dự án (tt)

## Slide 5
Những khó khăn, thách thức và hướng giải quyết:
  Khó khăn về nhân sự tham gia dự án:
    Phát sinh nhiều xung đột giữa các thành viên về vấn đề chức năng cho trang web cũng như các thành phần cho trang web.
    Khó khăn khi thiết kế vì tay nghề còn non kém, tốn kém thời gian tìm hiểu cách xây dựng trang web.
    Nhân lực ít và chi phí thấp khiến cho tiến độ trở nên chậm.
  Đối phó với tiến độ thời gian và chi phí của dự án:
    Định ra những rủi ro về chi phí, lịch biểu, nhân sự. Từ đó định ra hướng giải quyết.
Hoạch định dự án

## Slide 6
Những khó khăn, thách thức và hướng giải quyết (tt):
  Đối phó với các vấn đề nhân sự: định ra nhân lực phù hợp theo kinh nghiệm, chọn trưởng nhóm có kinh nghiệm.
    Chuyển đổi công việc tùy theo khả năng của từng cá nhân để phối hợp nhóm và làm việc tốt hơn
    Thu hẹp phạm vi dự án.
  Tạo ra bản hợp đồng nhóm, tuyên bố dự án, phạm vi dự án, bảng WBS chặt chẽ, chính xác để giai đoạn chuyển giao khớp và đúng tiến độ.
    Xác định điểm mạnh của thành viên trong nhóm.
    Xác định cẩn thận phạm vi và chi phí.
Hoạch định dự án (tt)

## Slide 7
Sưu liệu và báo cáo:
  Review project charter
  Review scope statement
  Review WBS
Hoạch định dự án (tt)

## Slide 8
Những khó khăn, thách thức và hướng giải quyết:
  Thay đổi thời gian hoàn thành sau 4 tháng dự án trãi qua:
    Tăng cường giờ làm việc
    Tăng tiền thưởng
    Tổ chức họp theo dõi tiến độ công việc giữa các thành viên trong nhóm.
  Nội bộ nhóm vẫn chưa thống nhất về nhiều mặt của trang web cũng như có nhiều vấn đề mới phát sinh (lỗi sinh ra trong quá trình phát triển).
  Chi phí phát sinh, cần thêm ngân sách đầu tư, phân tích cụ thể để trưởng nhóm giải quyết.
Thực hiện dự án

## Slide 9
Sưu liệu và báo cáo:
  Review Grantt chart
  Biểu đồ mạng
  Báo cáo tiến độ công việc
  Liệt kê danh sách các rủi ro để đối phó vượt phạm vi, ma trận xác suất tác động.
Thực hiện dự án (tt)

## Slide 10
Phân tích và đưa ra những chiến lược ngăn chặn vượt quá phạm vi
Xác định chính xác ngân sách gia tăng trong quá trình thực hiện, chi phí hoạt động cho dự án, đưa ra chỉ số NPV, ROI, thời điểm hoàn vốn. Đảm bảo lợi nhuận thu được từ dự án dù có vượt phạm vi.
Thay đổi nhân sự để đảm bảo yêu cầu công việc.
Kiểm soát dự án

## Slide 11
Sau khi họp tổng kết nhóm đã quyết định:
Tập trung vào các vấn đề làm thay đổi phạm vi dự án, giải quyết các vấn đề vượt ngân sách.
Cần đảm bảo chất lượng của trang wed bán hàng
Giải quyết các vấn đề thay đổi nhân sự
Kiểm soát dự án (tt)

## Slide 12
Vượt ngân sách đề ra
Có nhiều lỗi xuất hiện khiến thời gian thực hiện kéo dài
Những thay đổi so với kế hoạch đề ra

## Slide 13
Đảm bảo tiến độ đề ra của dự án.
Trang web của nhóm cũng đảm bảo yêu cầu tuy nhiên còn nhiều chức năng chưa hoàn thiện sẽ được cải tiến vào các phiên bản tiếp theo.
Giải quyết được vấn đề phát sinh chi phí.
Có được những phản hồi tốt.
Kết quả tổng kết

## Slide 14
Lợi nhuận thu được có khả thi?
Cần phải cải tiến gì cho phiên bản tiếp theo?
Thảo luận